| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ӨФӨ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ МИХАЙЛОВКА АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 450511, Өфө районы, Михайловка ауылы, Ленин урамы, 46 йорт тел. факс 8 (347) 270-16-04, 270-17-38 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 450511, Уфимский район, село Михайловка, улица Ленина, дом 46 тел. факс 8 (347) 270-16-04, 270-17-38 |
| --- | --- | --- |

КYРҺӘТМӘ                                                                       РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 гинуар 2020 йыл                  № 5                  15 января  2020 года

На основании Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Устава сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить Рабочий План подготовки и проведении основных мероприятий по населенным пунктам сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Уфимский район РБ на 2020 год в Год эстетики (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на старшего техника-программиста, специалиста по благоустройству администрации сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района  Уфимский район Республики Башкортостан (Никитина Е.М.).

Глава сельского поселения:                                                           Д.Г. Арсланов

Ознакомлена:

Приложение

к распоряжению администрации сельского поселения

Михайловский сельсовет МР Уфимский район РБ

от 15 января 2020 года № 5

Рабочий План подготовки и проведения основных мероприятий по населенным пунктам сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Уфимский район РБ на 2020 год в Год эстетики

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель-заказчик | Сроки исполнения | Источник финансирования | Подрядная организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н.п. с.Михайловка |  |  |  |  |  |
| 1 | въездные группы на ул. Ленина, ул. Михайловская, проезд Мебельщиков (обустройство и установка заборов и ограждений частного сектора и предприятий) | собственники земельных участков, домовладений, предприятий, управляющие компании МКД | апрель-сентябрь | собственник | по итогам торгов |
| 2 | капитальный ремонт и ограждение пешеходных дорожек, обустройство газонов и цветников по ул.Ленина | Администрация сельского поселения, Администрация МР Уфимский район | апрель-сентябрь | местный бюджет, бюджет МР Уфимский район | по итогам торгов |
| 3 | завершение установки освещения ул. Михайловская ( от КПМ трассы М-7 до пересечения с ул.Садовая) | УДХ РБ | апрель-сентябрь | республиканский бюджет |  |
| 4 | капитальный ремонт футбольного поля в по ул.Дружбы | Администрация сельского поселения, Администрация МР Уфимский район | апрель-май | местный бюджет, бюджет МР Уфимский район | по итогам торгов |
| 5 | установка детских игровых площадок в мкр. «Дружный» | Администрация сельского поселения Михайловский сельсовет | апрель-июнь | местный бюджет | по итогам торгов |
| 6 | омолаживание тополиной посадки по ул.Садовая от №27 до №31, ул.Садовая до ООО «Лукоморье» | ЖК, Администрация МР Уфимский район ( МАУ «ХУ МР Уфимский район РБ), Администрация сельского поселения | апрель-май | бюджет ЖК, местный бюджет, бюджет МР Уфимский район | по итогам торгов |
| 7 | посадка крупномерных деревьев хвойной породы на въезде по проезду Мебельщиков, в мкр. «Дружный», лиственных деревьев и кустарников на территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | апрель-май | местный бюджет |  |
| 8 | замена ламп накаливания на консольные фотодиодные фонари по ул.Советская и ул.Революционная | Администрация сельского поселения | апрель, май | местный бюджет |  |
| 9 | капитальный ремонт асфальтированных дорожек между кварталами на кладбище | Администрация сельского поселения | май-сентябрь | местный бюджет | по итогам торгов |
| 10 | Санитарная очистка территории н.п. от мусора и сорных трав | Администрация сельского поселения | март-ноябрь | Местный бюджет |  |
| н.п. дер. Мударисово |  |  |  |  |  |
| 11 | посадка крупномерного дерева хвойной породы | Администрация сельского поселения | апрель, октябрь | местный бюджет |  |
| 12 | обустройство детской игровой площадки | Администрация сельского поселения | апрель-сентябрь | местный бюджет |  |
| 13 | очистка озера | Администрация сельского поселения, жители | апрель-май | местный бюджет |  |
| 14 | Санитарная очистка территории н.п. от мусора и сорных трав | Администрация сельского поселения | март-ноябрь | местный бюджет |  |
| н.п. дер.Вавилово |  |  |  |  |  |
| 15 | Посадка двух крупномерных деревьев хвойной породы | Администрация сельского поселения | апрель, октябрь | местный бюджет |  |
| 16 | Установка ограждения детской площадки | Администрация сельского поселения | апрель, май | местный бюджет |  |
| 17 | Обустройство спортивной площадки | Администрация сельского поселения | апрель, май | местный бюджет |  |
| 18 | Санитарная очистка территории н.п. от мусора и сорных трав | Администрация сельского поселения | март-ноябрь | Местный бюджет |  |
| н.п. дер.Суровка |  |  |  |  |  |
| 19 | Санитарная очистка территории н.п. от мусора и сорных трав | Администрация сельского поселения | март-ноябрь | Местный бюджет |  |