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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МИХАЙЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УФИМСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450511, Уфимский район,
село Михайловка, улица Ленина, дом 46
тел. факс 8 (347) 270-16-04, 270-17-38


КYРҺӘТМӘ                                                                       РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 гинуар 2020 йыл                  № 5                  15 января  2020 года

   На основании Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Устава сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить Рабочий План подготовки и проведении основных мероприятий по населенным пунктам сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Уфимский район РБ на 2020 год в Год эстетики (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на старшего техника-программиста, специалиста по благоустройству администрации сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района  Уфимский район Республики Башкортостан (Никитина Е.М.).


Глава сельского поселения:                                                           Д.Г. Арсланов

Ознакомлена:















Приложение 
к распоряжению администрации сельского поселения
Михайловский сельсовет МР Уфимский район РБ
от 15 января 2020 года № 5

Рабочий План подготовки и проведения основных мероприятий по населенным пунктам сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Уфимский район РБ на 2020 год в Год эстетики

	№ п/п
	Наименование мероприятия

	Исполнитель-заказчик
	Сроки исполнения
	Источник финансирования
	Подрядная организация

	н.п. с.Михайловка

	1
	въездные группы на ул. Ленина,
 ул. Михайловская, проезд Мебельщиков 
(обустройство и установка заборов и ограждений частного сектора и предприятий)
	собственники земельных участков, домовладений, предприятий, управляющие компании МКД
	апрель-сентябрь
	собственник
	по итогам торгов

	2
	капитальный ремонт и ограждение пешеходных дорожек, обустройство газонов и цветников по 
ул.Ленина
	Администрация сельского поселения,
Администрация
МР Уфимский район
	апрель-сентябрь
	местный бюджет,
бюджет МР Уфимский район
	по итогам торгов

	3
	завершение установки освещения ул. Михайловская
( от КПМ трассы М-7 до пересечения с ул.Садовая)
	УДХ РБ
	апрель-сентябрь
	республиканский бюджет
	

	4
	капитальный ремонт футбольного поля в по ул.Дружбы
	Администрация сельского поселения,
Администрация
МР Уфимский район
	апрель-май
	местный бюджет,
бюджет МР Уфимский район
	по итогам торгов

	5
	установка детских игровых площадок в мкр. «Дружный»
	Администрация сельского поселения Михайловский сельсовет
	апрель-июнь
	местный бюджет
	по итогам торгов

	6
	омолаживание тополиной посадки по ул.Садовая от №27 до №31,
 ул.Садовая до ООО «Лукоморье»
	ЖК,  Администрация
МР Уфимский район ( МАУ «ХУ МР Уфимский район РБ),  Администрация сельского поселения
	апрель-май
	бюджет ЖК,  местный бюджет,
бюджет МР Уфимский район
	по итогам торгов

	7
	посадка крупномерных деревьев хвойной породы на въезде по проезду Мебельщиков, 
в мкр. «Дружный», лиственных деревьев и кустарников на территории сельского поселения
	Администрация сельского поселения
	апрель-май
	местный бюджет
	

	8
	замена ламп накаливания на консольные фотодиодные фонари по ул.Советская и ул.Революционная
	Администрация сельского поселения
	апрель, май
	местный бюджет
	

	9
	капитальный ремонт асфальтированных дорожек между кварталами на кладбище 
	Администрация сельского поселения
	май-сентябрь
	местный бюджет
	по итогам торгов




	10
	Санитарная очистка территории н.п. от мусора и сорных трав
	Администрация сельского поселения
	март-ноябрь
	Местный бюджет
	

	н.п. дер. Мударисово

	11
	посадка крупномерного дерева хвойной породы 
	Администрация сельского поселения
	апрель,  октябрь
	местный бюджет
	

	12
	обустройство детской игровой площадки 
	Администрация сельского поселения
	апрель-сентябрь
	местный бюджет
	

	13
	очистка озера 
	Администрация сельского поселения, жители 
	апрель-май
	местный бюджет
	



	14
	Санитарная очистка территории н.п. от мусора и сорных трав

	Администрация сельского поселения
	март-ноябрь
	местный бюджет
	

	н.п. дер.Вавилово

	15
	Посадка двух крупномерных деревьев хвойной породы 
	Администрация сельского поселения
	апрель, октябрь
	местный бюджет
	

	16
	Установка ограждения детской площадки 
	Администрация сельского поселения
	апрель,
май
	местный бюджет
	

	17
	Обустройство спортивной площадки 
	Администрация сельского поселения
	апрель,
май
	местный бюджет
	

	18
	Санитарная очистка территории н.п. от мусора и сорных трав
	Администрация сельского поселения
	март-ноябрь
	Местный бюджет
	

	н.п. дер.Суровка

	19
	Санитарная очистка территории н.п. от мусора и сорных трав
	Администрация сельского поселения
	март-ноябрь
	Местный бюджет
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